Projekt Wetter-App
Simon Löschke
2 ABIT Wintersemester 2021

# Projektidee

Entwickelt werden soll eine WebApp, die aktuelle Wetterinformationen je nach Standort angeben soll. Außerdem soll die App jeweils eigene Wetterbeobachtungen eintragen und mit anderen berechtigten Nutzern teilen können.

# Projektplanung

Das Projekt ist in vier Arbeitspakete eingeteilt:

1. App-Konzeption
2. Backend-Entwicklung
3. Frontend-Entwicklung
4. Testing und Deployment

Jedes Paket hat einen Umfang von 1-2 Mannarbeitstagen.

## 1. App-Konzeption

- Spezifizieren der Anforderungen
- Finden der APIs
- Festlegen der Technologien
- Verteilung der Zuständigkeiten

## 2. Backend-Entwicklung

- Konzeption Backend
- Einbindung der API
- Serverkonfiguration
- Umsetzung laut Spezifikation

## 3. Frontend-Entwicklung

- Entwicklung UX
- Umsetzung gemäß Spezifikation

## 4. Testing und Deployment

- Errichten einer Feedbackschleife
- Sobald der Prototyp ein funktionsfähiges Produkt ist, Deployment.